专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2023-2024学年第二学期期末考试答案

专业：建筑施工 班级：22级建筑班 科目：建筑施工项目管理（时间：90 分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】：

1.请考前务必先查看试卷是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、判断题

1.B  2.B  3.A  4.B  5.A  6.A  7.B  8.A   9.B   10.A

二．选择题

1.B   2.A   3.C  4.A   5.D   6.D   7.B   8.C    9.D   10.B

三．填空题

1.项目管理规划大纲      2.检验批      3.差额分析法

4.指定机定人定岗位责任  5.特种作业人员

四．名词解释

1.项目经理：是承包人的法定代表人在城堡的项目上的一次性授权人，是对工程项目实施阶段全面负责的管理者。

2. 费用偏差：CV=BCWP-ACWP

当CV是负值时，表明超出预算，当CV是正值，表明在计划内

3. 横道图比较法：将施工项目实施过程中检查实际施工进度收集到的数据，经加工整理后直接用横道线并列标于原计划的横道线处，进行实际与计划对比的方法。

- 单位工程：指具有独立设计，可以独立组织施工，但完成后不能独立发挥效益的工程。

- 项目竣工：是指工程项目经过承建单位的准备和实施活动，已完成了项目承包合同规定的全部内容，并符合发包单位的意图，达到了使用的要求，标志着建设任务的全部完成。

- 简答题

- 项目团队建设的阶段有：形成阶段 磨合阶段 规范阶段 表现阶段 休整阶段

- 文明施工包括的内容：

规范施工现场的场荣，保持作业环境的整洁卫生

科学组织施工，使生产有序进行

减少施工对周围居民和环境的影响

保证职工的安全和身体健康。